NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:	……………………….

číslo smlouvy zhotovitele:	……………………….

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace

se sídlem: 		tř. 1. máje 358, 753 01 Hranice

# IČO: 			49558617

# DIČ:			CZ49558617

Zapsaný:		Krajský soud Ostrava, Pr 1044

Zastoupený: 		ing. Evou Lukášovou

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna Hranice

Číslo účtu: 			100087991/0800

Kontaktní osoba:	ing. Eva Lukášová

Tel.:			581 601 248, 775 425 658, 724 224 979

E-mail:			jidelna@jidelnahranice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

……………………….

se sídlem: 		……………………….

# IČO: 			……………………….

# DIČ:			……………………….

Zapsaný:		……………………….

Zastoupený: 		……………………….

Bankovní spojení: 	……………………….

Číslo účtu: 			……………………….

Kontaktní osoba:	……………………….

Tel.:			……………………….

E-mail:			……………………….

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Rekonstrukce školní jídelny Hranice, příspěvkové organizace - PD“

- Článek

Prohlášení účastníků

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování projektové dokumentace.

- Článek

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu na akci „Rekonstrukce školní jídelny Hranice, příspěvkové organizace - PD“ (dále také „dílo“). Dokumentace bude zahrnovat stavební, architektonické, statické řešení, elektroinstalace silnoproud a slaboproud, návrh a umístění zařízení, případné potřebné úpravy rozvodů inženýrských sítí atd.

- Předmět díla zahrnuje zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na:

- rekonstrukci suterénu, kde se nachází varna (dojde k instalaci moderních multifunkčních prostředků), suché sklady potravin, čistících prostředků a provozního materiálu, archiv, chladírny, sociální zařízení a zázemí pro personál

- rekonstrukci 1. nadzemního podlaží, kde se nachází výdejna, jídelna, umývárna, sociální zařízení, vstupní vestibul, strojovna vzduchotechniky a kancelář

- ze stávajících technologií bude ponechána pouze tunelová myčka Fagor

Předmětem díla jsou dále činnosti spočívající ve:

- zpracování Odborného posudku dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Energetické posouzení (vzor je zveřejněn na www.narodniprogramzp.cz) zpracované energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

- zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 o energetické náročnosti budov, platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny

- zpracování Odborného posudku v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní

- zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení; náklady spojené s projednáváním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem a projednání se správci sítí

- zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr

- projednání konceptu řešení na pracovních schůzkách se zástupci jídelny (min. 2x) svolaných v dostatečné časové rezervě pro zapracování případných navržených úprav

- výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby, budou prováděny zejména následující smluvní úkony:

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli

- kontrola dodržení dokumentace s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů

- účast na kontrolních dnech

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

- dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků

Řešení musí být navrženo tak, aby byly splněny všechny podmínky Výzvy č. 12/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102), včetně specifických podmínek přijatelnosti uvedených v této výzvě a následující podmínky:

- realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře

- nebudou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU

- jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče

- realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz

- v rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“

- Článek

Způsob zpracování a počet vyhotovení díla

- Projektová dokumentace zpracovávaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek; ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, včetně položkového rozpočtu nákladů na stavby a výkazu výměr ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů

- Požadavky na způsob předání díla:

- projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v počtu 3 paré + 1x digi ve formátu dwg, pdf

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) v počtu 6 paré + 1x digi ve formátu dwg, pdf

- výkaz výměr (slepý rozpočet) a položkový rozpočet – 3x v písemné podobě + 1x digi ve formátu excel

IV. Článek

Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy, a to následovně:

- část

- cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení (bez DPH), včetně vydání pravomocných stavebních povolení a inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocných stavebních povolení   ………………….. Kč

- cena projektové dokumentace pro provedení stavby (bez DPH), včetně výkazu výměr (slepý rozpočet) a položkového rozpočtu zpracovaných dle vyhlášky 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů    ………………….. Kč

- Cena za PD celkem (a+b) bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH ………………… Kč

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH	………………… Kč

DPH				………………… Kč

Celková cena díla včetně DPH	………………… Kč

- část

Autorský dozor

Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru

bez DPH		………………… Kč

DPH		………………… Kč

včetně DPH	………………… Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činností autorského dozoru včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby strávené na cestě a jiné. Výkon autorského dozoru projektanta bude účtován měsíčně po dobu výkonu autorského dozoru projektanta dle skutečného počtu odpracovaných hodin.  Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště a odchodem ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku. Autorský dozor bude prováděn na vyzvání investora.

- Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. dopravné, náklady v případě účasti na konzultacích a projednáních projektové dokumentace včetně nákladů spojených s účastí na pracovních skupinách. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a není možno ji překročit.

- Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V. Článek

Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

| Výkonová fáze | Lhůta plnění ve. dnech | Zahájení prací |
| --- | --- | --- |
| Zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 90 | Ode dne nabytí účinnosti této smlouvy |
| Inženýrská činnost + podání žádosti na vydání stavebního povolení | 30 | Ode dne předání projektové dokumentace DSP objednateli |
| Vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr, slepého rozpočtu, položkového rozpočtu | 30 | Ode dne vydání pravomocného stavebního povolení |

Zhotovitel je povinen předložit objednateli dílo, tj projektovou dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení a poté projektovou dokumentaci pro provádění stavby 14 kalendářních dní před sjednanými termíny ukončení prací. Po provedené kontrole objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem bude podepsán Protokol o předání a převzetí díla.

- Dílo je provedeno dokončením a předáním jednotlivých výkonových fází objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

VI. Článek

Práva a povinnosti smluvních stran

- Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

- Zhotovitel je zejména povinen:

- Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

- Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.

- Provést dílo řádně a včas za použití materiálů a postupů odpovídajících právním předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, zadání projektové dokumentace, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

- Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla                 a poskytnout požadovanou součinnost.

- Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovní skupiny a všech jednání.

- V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části (výkonové fáze) s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 8 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky.

- Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

- Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny 
pro zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady 
se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla zhotovitelem. Zničením podkladů 
se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u elektronických materiálů zničení. Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv částí použitých podkladů jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě.

- Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, viz článek X., bod 7. této smlouvy.

- Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů 
od podpisu této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanovení 
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

- všemi způsoby užití,

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu,

- poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části,

- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, a to jen s vědomím zhotovitele,

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

VII. Článek

Podklady pro zpracování projektové dokumentace

Objednatel poskytne zhotoviteli níže uvedené podklady:

- informace o inženýrských sítích ve správě či majetku objednatele

VIII. Článek

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

- Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (výkonovou fázi) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

- O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

- Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (výkonové fáze) bude obsahovat:

- označení předmětu díla,

- označení objednavatele a zhotovitele,

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

- datum zahájení a ukončení prací na díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní, přechází     na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

IX. Článek

Platební a fakturační podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit 80 % z ceny díla za jednotlivé části projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na základě faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí předmětu díla. Pozastávka ve výši 20 % z ceny díla za jednotlivé části projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení bude uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Faktura – daňový doklad, vystavená zhotovitelem za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k jednotlivým částem díla, bude objednatelem uhrazena po předání a převzetí této projektové dokumentace bez vad a nedodělků.

- Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy objednatele,

- předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce Školní jídelny Hranice, příspěvková organizace – PD“ včetně jeho přesné specifikace ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)

- fakturovanou částku,

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli (v odůvodněných případech, pokud je to dáno povahou závazku, do 60 dnů).

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.

- Objednatel, příjemce plnění, čestně prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

- Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

X. Článek

Práva z vadného plnění

- Zhotovitel je povinen předat dílo, nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky technických norem 
a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím normalizovaných materiálů s osvědčením k používání v ČR. Zadavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

- Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil 
a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci dle výkonových fází, uvedených v článku V., odst. 2 této smlouvy, 14 kalendářních dní před sjednanými termíny ukončení prací. Objednatel se zavazuje dílo zkontrolovat a zhotoviteli oznámit případné vady a nedodělky do 7 dnů od obdržení díla ke kontrole, aby je zhotovitel byl schopen odstranit a dílo předal objednateli v řádném termínu. Pokud v této době objednatel zjistí vady nebo nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit.

- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

- Vady díla dle čl. XI. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

- Objednatel se zavazuje vady a nedodělky zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad 
a v dohodnutém termínu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení objednatelem.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, 
a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI. Článek

Záruční doba

- Záruka za kvalitu projektové dokumentace bude po celou dobu výstavby až do kolaudačního řízení, a to v plném rozsahu tak, že zhotovitel ponese odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci a tyto bude povinen na své náklady investorovi odstranit, zhotovitel ponese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně chyb nebo nekompletnosti projektové dokumentace a tyto škody bude povinen na své náklady investorovi odstranit. V případě, že by nedošlo k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, bude záruka na dílo činit 5 let.

- V případě, že nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, bude záruka na dílo činit min. 5 let.

XII. Článek

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, tzn. vydání pravomocných stavebních povolení a ohlášení stavby se stanovuje na 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla.

- V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

- V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 30 % z celkové fakturované částky za plnění dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

- V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1. až 3. tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, objednatel může uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím plněním.

- Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy 
se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Náhrada případné škody tímto není dotčena.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započítat smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo/část díla).

- Nárok na smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XIII. Článek

Zánik smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 2 smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění díla

- neúčast zhotovitele na jednáních dle čl. VI. odst. 2, písm. g) této smlouvy

- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy

- Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí)

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIV. Článek

Další ujednání

- Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami (ON) a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) 
pro dokumentaci staveb.

- Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 
Za tyto osoby zhotovitel zodpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

- Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např. 
o nedodržení lhůty pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení v územním a stavebním řízení vedeném stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornit v dostatečném předstihu (min. 10 pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejících s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů /CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční soustavy a dalších oprávněných orgánů státní správy/ a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV. Článek

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými v době realizace předmětu díla.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran         a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

- Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.

- Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, 
a to formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere 
na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Hranicích, dne ……………….			V …………………, dne ………………

Za objednatele:	                                                Za zhotovitele:

…………………………………                               ……………………………………

Ing. Eva Lukášová

ředitelka školní jídelny